ECOTRACK
Projet de fin d’année - Rapport de présentation
Bloc A4 - Piloter l’équipe projet
Organisation, collaboration, rituels, gestion des difficultés et bilan collectif

| Bloc évalué | Bloc A4 - Piloter l’équipe projet |
| --- | --- |
| Projet | EcoTrack - plateforme de gestion des déchets urbains |
| Equipe projet | 4 personnes |
| Rôle présenté | Référent projet / lead coordination |
| Périmètre | Organisation, rituels, décisions, difficultés, bilan collectif |
| Date de réalisation | Juin 2026 |
| Réalisé par: | Oussama Radouane |

# Sommaire

1. Introduction et périmètre du Bloc A4

2. Organisation de l’équipe, rôles et outils de collaboration

3. Rituels d’équipe et décisions collectives

4. Gestion des difficultés et modes de résolution

5. Bilan collectif : points forts et axes d’amélioration

6. Retour d’expérience argumenté

7. Synthèse de validation du Bloc A4

Annexe - Éléments vérifiables et supports de pilotage

Méthode de rédaction Ce rapport formalise le pilotage réel d’une équipe de 4 étudiants. Les éléments personnels non nécessaires ne sont pas nommés ; le document décrit les rôles, les décisions, les outils et les méthodes de coordination utilisées pour livrer EcoTrack.

# 1. Introduction et périmètre du Bloc A4

Le Bloc A4 évalue la capacité à piloter une équipe projet : organiser les rôles, coordonner les tâches, mettre en place des outils de collaboration, prendre des décisions collectives et résoudre les difficultés rencontrées. Pour EcoTrack, ce pilotage a été réalisé dans une équipe de quatre étudiants, avec Oussama Radouane comme référent projet chargé de la coordination.

Le projet EcoTrack consiste à développer une plateforme de gestion des déchets urbains orientée utilisateurs. Le produit vise plusieurs profils : citoyens, agents, gestionnaires et administrateurs. Cette diversité de profils a rendu nécessaire une organisation claire du travail, car les fonctionnalités couvrent à la fois les parcours utilisateurs, l’API, la base de données, la documentation, les tests et le déploiement.

Le pilotage du projet ne s’est pas limité à répartir du code. Il a consisté à cadrer le périmètre, transformer le besoin en backlog, distribuer les tâches, gérer les branches, suivre l’avancement et maintenir une cohérence collective jusqu’à la livraison.

| Critère Bloc A4 | Réponse dans EcoTrack |
| --- | --- |
| Organisation de l’équipe | Équipe de 4 étudiants avec un référent projet chargé de la coordination, du backlog, des branches, du suivi et des arbitrages. |
| Outils de collaboration | Jira pour le backlog et le suivi ; GitHub pour les branches, le code, la documentation et l’intégration. |
| Rituels d’équipe | Cadrage, répartition, points d’avancement, revues d’intégration, arbitrages et préparation de démonstration. |
| Gestion des difficultés | Découpage plus fin, priorisation, stabilisation, décisions de scope, documentation et validation progressive. |
| Bilan collectif | Livraison d’un projet structuré, avec points forts identifiés et axes d’amélioration pour une prochaine itération. |

Sources de contexte : README projet | Roadmap | Documentation publique

# 2. Organisation de l’équipe, rôles et outils de collaboration

L’équipe a fonctionné avec une organisation simple et efficace : un référent projet assurait la coordination générale, tandis que les trois autres membres contribuaient aux tâches de développement, de correction, de test ou de documentation selon les besoins des sprints. Cette organisation a permis de garder une vision globale tout en laissant chaque membre avancer sur des lots de travail identifiables.

## 2.1 Répartition des rôles

| Rôle | Responsabilités principales | Objectif |
| --- | --- | --- |
| Référent projet / lead coordination | Création du backlog, organisation Jira, découpage des tâches, création des branches, priorisation, suivi, intégration et arbitrages. | Maintenir la cohérence du projet et éviter la dispersion. |
| Contributeur développement 1 | Réalisation de tâches attribuées, corrections, participation aux échanges techniques et aux validations. | Avancer sur les fonctionnalités confiées et remonter les blocages. |
| Contributeur développement 2 | Réalisation de tâches attribuées, tests, documentation ou corrections selon les priorités du sprint. | Contribuer à la livraison collective et stabiliser les travaux. |
| Contributeur développement 3 | Réalisation de tâches attribuées, participation aux validations, préparation de la démonstration et retours sur les livrables. | Renforcer la livraison collective et sécuriser la soutenance. |

## 2.2 Outils utilisés

| Outil | Usage dans l’équipe | Intérêt pour le pilotage |
| --- | --- | --- |
| Jira | Centralisation du backlog, création des tickets, suivi des statuts et priorisation. Workspace : Jira Backlog ECO | Rend le travail visible et évite les tâches orales non suivies. |
| GitHub | Repository, branches, historique des commits, documentation, workflows et intégration. | Permet de tracer les contributions et les évolutions du code. |
| Git branches | Création de branches par sujet ou lot de travail. | Isole les changements et réduit le risque de conflits. |
| Documentation docs/ | Centralisation des décisions, roadmaps, runbooks et supports jury. | Facilite la transmission et la justification des choix. |
| Communication directe | Points de synchronisation entre les membres. | Permet de résoudre rapidement les blocages. |

## 2.3 Fonctionnement du backlog

Le backlog Jira a été structuré en deux niveaux : des tâches de pilotage A4 pour montrer l’organisation de l’équipe, puis des tâches issues du CDC/Excel pour rattacher le suivi au périmètre fonctionnel et technique du projet.

Le backlog a servi de colonne vertébrale au pilotage. Les besoins ont été transformés en tâches plus petites, puis organisés par priorité. Les tâches étaient distribuées en fonction de l’urgence, de la dépendance technique et de la disponibilité de chaque membre. Le référent projet gardait la responsabilité de la cohérence globale : éviter les doublons, limiter les changements hors périmètre et faire avancer les éléments bloquants.

Création et structuration initiale du backlog dans Jira.

Découpage des gros sujets en tâches plus petites et attribuables.

Priorisation selon les besoins du projet : MVP, stabilisation, qualité, démonstration.

Création des branches associées aux lots de travail.

Suivi de l’avancement et réaffectation lorsque nécessaire.

# 3. Rituels d’équipe et décisions collectives

Les rituels mis en place étaient adaptés au contexte étudiant : courts, orientés action, et centrés sur l’avancement concret. L’objectif n’était pas d’appliquer une méthode Agile de manière théorique, mais de garantir que chacun sache quoi faire, pourquoi il le fait et comment intégrer son travail au reste du projet.

| Rituel | Fréquence / moment | Objectif |
| --- | --- | --- |
| Cadrage initial | Début du projet | Comprendre le besoin, identifier les rôles utilisateurs et définir le périmètre livrable. |
| Backlog refinement | Avant ou pendant les phases de travail | Transformer les besoins en tâches réalisables et attribuables. |
| Point d’avancement | Régulier selon disponibilité | Identifier ce qui est terminé, en cours ou bloqué. |
| Arbitrage technique | Lorsqu’une difficulté apparaissait | Décider entre plusieurs solutions et limiter les dérives. |
| Revue d’intégration | Avant fusion ou stabilisation | Vérifier que le changement ne casse pas le projet. |
| Préparation démo | Fin de phase | S’assurer que les parcours principaux sont présentables au jury. |

## 3.1 Exemples de décisions collectives

| Décision | Pourquoi | Effet sur le projet |
| --- | --- | --- |
| Prioriser un produit démontrable | Le jury doit voir des parcours concrets plutôt qu’une architecture théorique. | Concentration sur les parcours citoyen, agent, gestionnaire et administrateur. |
| Organiser le travail par backlog | Les tâches devaient être visibles et distribuées équitablement. | Meilleur suivi de l’avancement et moins de confusion. |
| Créer des branches par sujet | Limiter les conflits et isoler les travaux. | Intégration plus propre et corrections plus simples. |
| Adapter le périmètre aux contraintes | Certaines parties comme Cyber/Data avancées dépassaient le bloc Dev. | Périmètre clarifié et livrables Dev mieux maîtrisés. |
| Renforcer la documentation | Le projet devait être défendable et transmissible. | Création de documents, runbooks, roadmaps et pages de preuves. |
| Lien avec les sprints Le roadmap du projet formalise une progression par sprints : cadrage, expérience citoyen, opérations agent, pilotage gestionnaire, modules partagés, hardening qualité, documentation et préparation de release. |  |  |

Référence : Roadmap EcoTrack

# 4. Gestion des difficultés et modes de résolution

Le pilotage d’une équipe étudiante de quatre personnes a nécessité une gestion active des difficultés. Les problèmes rencontrés n’ont pas tous été techniques : certains concernaient le périmètre, la répartition, les dépendances entre tâches, la communication et la préparation du rendu final.

| Difficulté rencontrée | Risque | Mode de résolution |
| --- | --- | --- |
| Périmètre trop large | Se disperser entre Dev, Cyber, Data et infrastructure avancée. | Clarification du périmètre Dev, report ou handoff des sujets hors bloc. |
| Dépendances entre tâches | Bloquer un membre si une API ou une page n’est pas prête. | Découpage en tâches plus petites et priorisation des dépendances. |
| Risques de conflits Git | Écraser ou casser le travail d’un autre membre. | Branches séparées par sujet et intégration progressive. |
| Niveaux techniques différents | Déséquilibre de charge ou incompréhension. | Tâches attribuées selon les compétences, accompagnement et revues. |
| Retards ou incertitudes | Reporter des livrables importants. | Réarbitrage du backlog et concentration sur les parcours essentiels. |
| Documentation tardive | Avoir un projet fonctionnel mais difficile à défendre. | Création progressive de docs, runbooks, rapports et preuves. |
| Qualité et démo | Avoir des fonctionnalités mais une présentation instable. | Validation par parcours de démo, lint, tests et readiness checklist. |

## 4.1 Mode de résolution appliqué

Identifier rapidement le blocage au lieu de laisser une tâche ouverte sans avancement.

Reformuler le problème en action concrète dans le backlog.

Découper les tâches trop grandes en éléments plus faciles à livrer.

Prioriser les parcours nécessaires à la démonstration et au dossier jury.

Documenter les décisions importantes pour éviter de les perdre.

Stabiliser avant d’ajouter de nouvelles fonctionnalités lorsque le projet devenait trop large.

Décision de pilotage importante La stratégie retenue a été de privilégier un projet cohérent, démontrable et documenté plutôt qu’une accumulation de fonctionnalités non stabilisées.

# 5. Bilan collectif : points forts et axes d’amélioration

Le bilan collectif montre que l’équipe a réussi à produire un projet structuré malgré un périmètre large. La dynamique a reposé sur une coordination centrale forte, un backlog suivi, des branches de travail, une documentation progressive et une capacité à réorienter le projet lorsque nécessaire.

| Points forts | Impact sur le projet |
| --- | --- |
| Leadership clair | Une personne gardait la vision globale et coordonnait les tâches. |
| Backlog structuré | Les fonctionnalités étaient transformées en actions suivables. |
| Branches Git | Les travaux étaient mieux isolés et plus faciles à intégrer. |
| Communication directe | Les difficultés étaient remontées et traitées rapidement. |
| Adaptation du périmètre | Le projet est resté dans une logique Dev maîtrisée. |
| Documentation progressive | Le projet est devenu plus défendable et plus transmissible. |
| Orientation démo | Les parcours clés ont été préparés pour être montrés au jury. |

| Axes d’amélioration | Amélioration proposée |
| --- | --- |
| Formaliser plus tôt les rôles | Définir dès le début un responsable par domaine : frontend, backend, documentation, tests. |
| Mieux estimer les tâches | Ajouter une estimation simple dans Jira pour anticiper la charge. |
| Rendre les revues plus régulières | Planifier des revues courtes avant chaque intégration importante. |
| Améliorer les traces de décisions | Documenter systématiquement les arbitrages dans une page de décision. |
| Automatiser la collecte de preuves | Prévoir plus tôt les captures, logs et liens nécessaires au dossier jury. |
| Prévoir un backup de coordination | Désigner un relais en cas d’absence du référent projet. |

# 6. Retour d’expérience argumenté

Le principal apprentissage du Bloc A4 est que le pilotage d’équipe demande autant de clarté que de technique. Un projet comme EcoTrack ne peut pas avancer uniquement avec de bonnes idées : il faut transformer ces idées en tâches, organiser les priorités, distribuer le travail, suivre les blocages et maintenir un niveau de qualité suffisant pour que la livraison reste crédible.

## 6.1 Ce que le pilotage a apporté

Une vision commune du produit et des utilisateurs visés.

Un backlog permettant de rendre le travail visible.

Une répartition plus claire entre les membres de l’équipe.

Une capacité à arbitrer les sujets trop larges ou hors périmètre.

Une meilleure préparation des livrables jury grâce à la documentation.

## 6.2 Ce que le projet a appris à l’équipe

| Apprentissage | Explication |
| --- | --- |
| Déléguer ne suffit pas | Il faut aussi préciser le résultat attendu, les critères de fin et les dépendances. |
| Le backlog est un outil de communication | Il permet de remplacer les discussions floues par des tâches visibles et vérifiables. |
| La documentation doit commencer tôt | Elle aide à clarifier les décisions et évite de reconstruire le raisonnement à la fin. |
| La qualité est collective | Même si une personne coordonne, l’équipe entière est responsable de la stabilité du projet. |
| Le périmètre doit être défendu | Savoir dire non à certaines extensions permet de livrer correctement les objectifs principaux. |

Retour personnel de pilotage Le rôle de référent projet a consisté à passer d’une logique de simple contribution technique à une logique de coordination : clarifier, prioriser, attribuer, intégrer et défendre les choix du projet.

# 7. Synthèse de validation du Bloc A4

| Compétence attendue | Élément démontré dans EcoTrack |
| --- | --- |
| Organiser l’équipe | Equipe de 4 étudiants structurée autour d’un référent projet et de contributeurs. |
| Définir les rôles | Responsabilités de coordination, backlog, branches, développement, correction et documentation. |
| Mettre en place les outils | Jira, GitHub, branches, documentation et supports de démonstration. |
| Animer les rituels | Cadrage, points d’avancement, répartition, arbitrages, revues et préparation démo. |
| Gérer les difficultés | Priorisation, découpage, stabilisation, scope control et résolution progressive. |
| Produire un bilan collectif | Points forts, axes d’amélioration et retour d’expérience argumenté. |

Conclusion Bloc A4. EcoTrack permet de valider le Bloc A4 car le projet a été mené comme un travail collectif organisé : un backlog a été créé, les tâches ont été distribuées, les branches ont permis de structurer le développement, les difficultés ont été traitées par arbitrage et la livraison a été préparée avec documentation et démonstration. Le bilan montre une équipe capable de collaborer, de s’adapter et d’améliorer sa méthode.

# Annexe - Éléments vérifiables et supports de pilotage

Cette annexe ne constitue pas un dossier de preuves lourd. Elle liste les supports permettant au jury de rattacher le pilotage A4 à des éléments concrets du projet.

| ID | Élément vérifiable | Utilisation dans le Bloc A4 |
| --- | --- | --- |
| EV-A4-01 | README EcoTrack | Contexte, utilisateurs, périmètre et boucle produit. |
| EV-A4-02 | Roadmap EcoTrack | Sprints, statuts, jalons, backlog et décisions de scope. |
| EV-A4-03 | Demo Readiness Runbook | Préparation de démonstration, validation et parcours à montrer. |
| EV-A4-04 | Product Hardening Tasks | Plan de stabilisation, guardrails et priorisation qualité. |
| EV-A4-05 | Jira workspace | Backlog de travail, tickets, statuts et attribution des tâches. |
| EV-A4-06 | GitHub repository | Branches, commits, documentation et intégration du projet. |

## Liens utiles

Jira - filtre EcoTrack A4 Backlog complet

Repository GitHub

Documentation publique GitHub Pages

README projet

Roadmap projet

Demo Readiness

Product Hardening Tasks